## Slide 1: 전사 Waterfall 방식 CoWork-Process

## Slide 2: CoWork-Process 정리 방향성
책임과 권한, 정책 정리, 명확한 커뮤니케이션 프로세스 확립
사내 전체 서비스 상황 및 정책에 맞는 프로세스 구현
프로젝트의 성과와 기여도를 점검가능하도록 프로세스 구현

## Slide 3: CoWork-Process 구분
범위별 | 구분 기준
Full Version | 프로젝트, 2주 이상의 일정 관리 요소로 지정된 업무
Light Version | 일주일 이내 완료되는 업무 (프로모션 및 서비스)

## Slide 4: Check Point – Full Version
협업요청(서)로 요청
- 업무명
- 목표
- 기대효과
- 정책
- As-Is, 사용자 분석, To-Be
- 기타 참고사항

## Slide 5: Check Point – Light Version
아래 요소를 포함한 자유형식 요청
- 업무명
- As-Is, To-Be
- 기타 참고사항

## Slide 6: Check Point – 프로세스 및 오픈
모든 협업요청(서) – 요청자 의사결정권자 필수 확인(참조,공유)
1차 테스트는 개발, 2차 테스트는 기획, 3차 테스트는 QA (QA 리소스상 지정된 경우), 4차 테스트는 현업, 최종 서비스 오픈컨폼은 결과 리뷰 후 결정
가급적 테스트 시나리오를 통해 진행하되, 업무의 성격에 따라
자유롭게 테스트하여 진행

## Slide 7: CoWork-Process_ Full Version

## Slide 8
 | 내용 | 참고
프로세스 | 프로젝트 : 업무요청자 → 서비스기획 내부서비스 : 업무요청자 → 서비스기획 | 컨퍼런스콜 : 협업부서, 유관부서와 진행, 전체 업무 담당자 미팅, (QA참석) - 공유 : 의사결정권자 및 회의 참석자 전원 * 컨퍼런스콜 후 반드시 회의록 공유.
결과물 | 협업요청서 | - 필수요소 포함 - 정책관련 사전협의 진행필요
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자, (QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
1
협업요청
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 9
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자, (QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
프로세스 | 프로젝트 : 서비스기획 → 업무요청자 내부서비스 : 서비스기획 → 업무요청자 | 2차 컨퍼런스콜 : 협업부서, 유관부서와 진행, 전체 업무 담당자 미팅, (QA참석) - 공유 : 협업요청부서 의사결정권자, 협업부서 의사결정권자, 실무부서 * 컨퍼런스콜 후 반드시 회의록 공유.
결과물 | 요구분석서 스토리보드 | 협업요청자의 최종 확인 필수 회원 정책, 서비스 정책, 주요 내용 반드시 확인 후 메일, 그룹웨어 등을 통해 컨펌.
2
요구분석 / 스토리보드
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 10
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자, (QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
프로세스 | 디자인팀 → IT 본부 대표, 업무요청자, 의사결정권자, 서비스기획자 전달 | 
결과물 | 메인시안 1~2종 서브메인(템플릿) 1종 | 
3
MainPage/서브 메인(템플릿) 시안 작업
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 11
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자, (QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
프로세스 | 디자인팀 → IT 본부 대표, 협업요청자, 의사결정권자, 서비스기획담당자 | 
결과물 | 서브 페이지 전체 디자인 서브 페이지 전체 코딩/URL | 
4
세부 디자인, 퍼블리싱작업
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 12
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자, (QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
프로세스 | DB | - 공유 : 개발담당자
결과물 | ERD, 시스템구조도, 속성정의서 | 
5
설계
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 13
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자, (QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
프로세스 | 서비스개발 | - 수시 커뮤니케이션 : 의사결정권자, 기획 담당자
결과물 | 테스트 페이지 테스트 환경 | 
6
개발
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 14
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
Test
기획자,(QA)
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
프로세스 | 개발 담당자 자체 검수 기획자 2차 검수, (QA 검수) | 로그분석 탑재 필수 확인 (가입, 매출기여도 판단할 것인지?)
결과물 | Test 결과서 | 
7
개발/기획자 Test
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 15
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
기획자
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
결재 | 협업요청부서 테스트 (UT) | 
결과물 | 테스트 시나리오 테스트 수정사항 리스트 | 
8
사내테스트
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 16
협업
요청
요구분석
스토리보드
MainPage
시안
세부
디자인
설계
개발
개발
기획자
Test
사내테스트
서비스
오픈
요청/기획
디자인
개발
Open Test
 | 내용 | 참고
결재 | 협업요청자,의사결정권자 최종 컨폼 | - 전사 공유
결과물 | 오픈 후 수정사항 리스트 | 
9
서비스 오픈
CoWork-Process_ Full Version

## Slide 17: OpenProcess_ Light Version
- 서비스 기획/시나리오 동시 컨펌
- 디자인 전체 동시 컨펌
- 개발 프로세스 개발기획과 개발 및 test 로 단순화

## Slide 18
 | 내용 | 참고
프로세스 | 프로모션성 서비스 : 업무요청자 → (서비스기획) 운영 수시요청 : 업무요청자 → (서비스기획) | 간단 미팅 : 업무요청부서와의 협의 후 유관부서와 진행, 서비스기획, 개발 협의가 필요한지는 업무요청자가 판단. (판단이 어려운 사안은 서비스기획자에게 문의)
결과물 | 협업요청 (메일, 양식) 스토리보드 | - 필수요소 포함 - 정책관련 사전협의 진행필요
기획
디자인
개발
Open Test
1
(협업요청)/스토리보드
CoWork-Process_ Light Version

## Slide 19
 | 내용 | 참고
프로세스 | 디자인팀 → 요청자, (의사결정권자, 서비스기획담당자) | 
결과물 | 시안 또는 페이지 전체 | 
기획
디자인
개발
Open Test
2
디자인
CoWork-Process_ Light Version

## Slide 20
 | 내용 | 참고
프로세스 | 서비스 개발 | 
결과물 | 개발 페이지 | 
기획
디자인
개발
Open Test
3
서비스 개발
CoWork-Process_ Light Version

## Slide 21
 | 내용 | 참고
프로세스 | 개발 담당자 자체 검수 (기획자 2차 검수) 요청자 테스트 | - 요청자 테스트 후 오픈 컨폼
결과물 | 테스트 수정사항 리스트 | 
기획
디자인
Open Test
4
서비스 오픈
개발
CoWork-Process_ Light Version