주간 보고서

작성자 : XXX기획                                                   작성일자 : 2008년 XX월 XX 일

| 금주 계획 (2008.XX.XX ~ 2008.XX.XX) | 차주 계획 (2008.XX.XX ~ 2008.XX.XX) |
| --- | --- |
| 업무성과 및 진행현황 | 업무내역 및 진행계획 |
| 1. 프로젝트 투입 1.1 초기인원 SET (4명) – 프로젝트의 45%인원 - 아이뱅크 PM: 2008/01/25 - 기획리더 : 2008/01/29 - 개발리더 : 2008/01/29 - 개발자 : 2008/01/28 1.2 프로젝트 운영협의 - 자리배정, 각 담당소개, 출.퇴근, 보고방식 2. 개발 Frame 및 산출물 2.1 개발 Framework 회의(25%) - 개발환경 (H/W, S/W) - DB설계 및 개발코딩 지침 -> 추후 일정협의 : 개발코딩 지침서 Sample 제출 2.2 산출물협의 (90%) - 운영에 필요한 각 단계별 산출물 협의 3. 쇼핑몰 컨셉 및 idea 회의 3.1 3D 쇼핑몰 관련 ISSUE - 3D 쇼핑몰 견적서 및 기간 => 제출 (1/31) - 대처방안 및 자료 => 제출 (2/1) 3.2 쇼핑몰 Concept 및 요구사항 - 고객이용 편의성 측면 - 최신 쇼핑몰 TREND - 브랜드 사이트 연계방안 - 운영측면의 효율성 => XXX 쇼핑몰 메인/구성요소 및 Layout | 1. 프로젝트 수행계획 발표 (2008/02/04 pm 16:00) 1.1 프로젝트 수행계획 및 인원소개 - 수행계획 발표 및 회의/소개 - 장소: (000 회의실) 2. 메뉴_화면 분석/설계 회의 2.1 이니스프리 메뉴구조 회의 - Front단 메뉴구조 및 화면 분석/설계 - 현업의 요구사항 분석 및 협의 2.2 화면설계 - 각 화면별 필요 구성요소 회의 - 디지안 컨셉 3. 개발관련 3.1 XXX 관련 브랜드사이트 분석 - 제품, 회원, 쿠폰 기타.. - 쇼핑몰과의 연계방안 3.2 환경설정 - 개발에 필요한 환경설정/권한 - 내부 준비작업 |
| 기타/특이사항 |  |
| 1. 프로젝트 전체일정계획 및 요구사항/분석/설계 단계 일정 -> 2008/02/05 ~ 02/11일 제출 2. 기존시스템 (참고 사이트 및 유사 쇼핑몰) 분석을 위한 자료 제공 요청 -> XXX 시스템 DB명세서, 접속권한 (테스트용), 기타 참고자료요청 3. 2008/02/12일 주간/월간/전체일정 1차 브리핑 |  |